 Katowice, dnia 29.08.2013 r. 

Z A T W I E R D Z A M:











Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 30.08.2013 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz. /PN/ 69    /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu: 
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 
634-22-99-376
Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 000 000 euro. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia 032 w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w formule „zaprojektuj i zbuduj” na zasadzie „pod klucz”.

2. Przedmiot zamówienia polega na: 

a) wykonaniu koncepcji pracowni rtg w tym rozwiązań projektowych i wykonawczych całości prac budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia; z aranżacją i wyposażeniem
b) zaprojektowaniu i wykonaniu zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją

pracowni rtg wraz z wyposażeniem oraz z demontażem i przeniesieniem aparatu rtg z likwidowanej pracowni w budynku Oddziału Chorób Płuc, jego instalacją i uruchomieniem w nowej lokalizacji.

c) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji Prezydenta Miasta Katowice – pozwolenia na budowę pt. „Adaptacja pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.”

d) pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją powyższych przedsięwzięć.

e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń na użytkowanie aparatu rtg i pracowni rtg
3. Opis przedmiotu zamówienia wynika ze SIWZ, Programu funkcjonalno - użytkowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4. Autorem projektu budynku Centralnej Izby Przyjęć jest Konsorcjum Biuro Architekt Kaczmarczyk & Statyk, którego liderem było Biuro Architekt Kaczmarczyk ul. Mickiewicza 9A 34-200 Sucha Beskidzka, a prowadzący projekt architekt Andrzej       Kaczmarczyk

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opis i oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.

45000000-7  Roboty budowlane:

45215140-0  roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

45220000-5  roboty inżynieryjne i budowlane,

45223000-6  roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

45300000-0  roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4  tynkowanie,

45420000-7  roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0  pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3  roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 do  31.01.2014r.

 Wymagania od Wykonawców:
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.
2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z obiektami Szpitala i dokumentacją budynku Centralnej Izby Przyjęć, przed złożeniem oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący - Załącznik Nr 2 do SIWZ, zawierający:

- Oferowaną cenę ryczałtową ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia; 

- Ceny cząstkowe ( z VAT) za wykonania koncepcji, prace projektowe, prace budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego;

- Harmonogram wykonania etapów realizacji przedmiotu zamówienia;

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki podane w SIWZ i nie wnosi uwag

  co do jej treści oraz że posiada zdolność do realizacji zamówienia.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z obiektami szpitala i dokumentacją budynku Centralnej Izby Przyjęć.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przy wykonaniu zamówienia zostaną użyte materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty.

- Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje termin płatności 30 dni od daty otrzymania Faktury VAT przez Zamawiającego, wystawianej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”;

2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2,4 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) wykaz robót budowlanych lub projektowych i budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże nie mniej niż 1 dokument potwierdzający wykonanie robót  budowlanych lub projektowych i budowlanych tj. wykonanie pracowni rtg wg Załącznika nr 7 do SIWZ. 

b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności projektowej, budowlanej po nie mniej niż 800.000,00 zł /w przypadku podwykonawcy warunek ten dotyczy realizowanego przez niego zakresu/.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony      nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły ofertę podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

10. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 

                             32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł.

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach – potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia 16.09.2013 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego >


oferta w <przetarg nieograniczony >

           na < zaprojektowanie i wykonanie „ Adaptacja pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg  w  Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach”>


nie otwierać przed < 16.09.2013 r., godz. 11.00 >

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice >


oferta w <przetarg nieograniczony >

            na < Adaptacja pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg  

                       w  Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach >

Informacje dotyczące warunków składania ofert

· Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

· Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

· Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość: Katowice, kod: 40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

 
w terminie do dnia 16.09.2013 r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 16.09.2013 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

      c)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

            nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
	l.p.
	Opis kryterium oceny
	Znaczenie

	   1.
	Oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia 
	        90%

	   2.
	Czas wykonania w dniach kalendarzowych przedmiotu zamówienia
	        10%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1)jest wyliczona wg wzoru:

                                                            cena najniższa spośród oferowanych

     Wartość punktowa kryterium = ............................................................ x waga kryterium x 100

                                                                     cena z oferty badanej

 Wartość punktowa ( kryterium nr 2)jest wyliczona wg wzoru:

                                                            najkrótszy czas spośród oferowanych

     Wartość punktowa kryterium = ............................................................ x waga kryterium x 100

                                                                     czas z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty 

    Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
a)  w terminie 30  dni od dnia podpisania  przez strony „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu  Umowy” w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  w wysokości -  30%

Istotne postanowienia umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4. zamówień dodatkowych ani uzupełniających 
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ  – Program funkcjonalno - użytkowy  
Załącznik nr 2 do SIWZ  – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ  – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy – Pzp.

Załącznik nr 4 do SIWZ  –Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy – Pzp.

Załącznik nr 5 do SIWZ  – Istotne Postanowienia Umowy  

Załącznik nr 6 do SIWZ  – Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 7 do SIWZ  – Wykaz prac budowlanych   

Załącznik nr 8 do SIWZ  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24, ust.1, pkt 2 ustawy Pzp  

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Załącznik Nr 1 do SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

NAZWA

Adaptacja pomieszczenia 032 w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię RTG w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

NAZWA  ZAMAWIAJĄCEGO  I  ADRES
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26
ZAKRES  ROBÓT
71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.

45000000-7  Roboty budowlane:

45215140-0  roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,
45223000-6  roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

45300000-0  roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5  instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,

45400000-1  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4  tynkowanie,

45420000-7  roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0  pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3  roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

IMIONA  I  NAZWISKA  OSÓB  OPRACOWUJĄCYCH  PROGRAM 

Włodzimierz Sygulski, Wojciech Szczepaniuk, Jędrzej Głasek

SPIS  ZAWARTOŚCI


1)
stron tytułowa


2)
cześć opisowa


3)
część informacyjna

KATOWICE,  MARZEC  2013  ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w formule „zaprojektuj i zbuduj” na zasadzie „pod klucz”.
1. Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie koncepcji pracowni rtg w pomieszczeniu 032 na parterze Centralnej Izby Przyjęć   

- wykonanie  projektu pracowni rtg wraz z zatwierdzonym projektem osłon stałych

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Prezydenta Miasta Katowice – pozwolenia na budowę: „Adaptacja pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.”
- wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, w tym wyposażenie pracowni rtg, zgodnie z poniższym wykazem ( pkt 4 ) oraz demontaż, przeniesienie, instalacja i uruchomienie aparatu rtg z likwidowanej pracowni rtg w budynku Oddziału Chorób Płuc

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją powyższego przedsięwzięcia
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń na użytkowanie aparatu rtg i pracowni rtg
2. Podstawowe dane budynku Centralnej Izby Przyjęć  ( CIP ) są następujące:

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedna podziemną i nieużytkowe poddasze.   Dokumentacja powykonawcza budynku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.

Dane pomieszczenia 032 w CIP:

powierzchnia – 27,69m2, ściany – żelbetowe i ceglane, okna zewnętrzne 2szt., okno wewnętrzne 1 szt., instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, instalacja co, instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna.

3.  Wymagany zakres i rodzaj prac projektowych 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- projekt budowlany ( wielobranżowy ), w tym projekt osłon, z wszystkimi uzgodnieniami,  pozwoleniami, opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi,  w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej – dwg, dwx;

( branże: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, w tym wentylacji, instalacje elektryczna / dla gniazd sieci strukturalnej podpięta pod UPS /, w tym niskoprądowe / z systemem kontroli dostępu + teleinformatyczna / 3 punkty podwójne sieci strukturalnej kat.6 /,

- projekty wykonawcze ( w branżach jak wyżej ) w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej dwg,dwx;

- projekt aranżacji z wyposażeniem pracowni;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- inne opracowania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. Wykaz niezbędnego wyposażenia pracowni rtg

- komputer o co najmniej parametrach ( procesor 6 rdzeniowy 3,2GHz, 4GB RAM, HDD min. 320GB SATA-II, DVD-RW, min.1xRS-232, min.2xPCI, 1x1Gbps LAN, 1xLPT, 1xPCIe x16, min.2xPCIex1, karta grafiki min.1 GB PCIe z wyjściami DVI i D-SUB, monitor 19” z gniazdami DVI i D-SUB) z systemem Windows 7 Prof. i MS Office 2010 ( Word, Excel)

- drukarka sieciowa z opcją skanowania ( np.HP LaserJet M1132 CE847A ) ,lub o wyższych parametrach

- biurko

- krzesło obrotowe tapicerowane 

- lampka nabiurkowa

- kosz pedałowy na odpadki – 2szt.

- wieszak stojący na ubrania – 3 szt.

- krzesło na nogach zmywalne dla pacjenta

- szafa zamykana 90x40x100

- tablica korkowa 50x50

- aparat telefoniczny

- lustro w przebieralni pacjenta

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst w obwieszczeniu Marszałka

  Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 12 listopada 2010 r. - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 )

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.:Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z    późniejszymi zmianami )  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków     technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r.

    Nr 75,  poz.690 z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

  wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego

  działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012 r., poz. 739 )

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

  2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z  2012 r.,   poz. 462 )

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

  (Dz. U.  z 2010 r. Nr 109, poz. 719 )

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169,

  poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych

   warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006r. Nr 180, poz.   1325 z późniejszymi zmianami)

- innych przepisach mających zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

- autorem projektu budynku Centralnej Izby Przyjęć jest Konsorcjum Biuro

  Architekt Kaczmarczyk & Statyk, którego liderem było Biuro Architekt Kaczmarczyk

   ul. Mickiewicza 9A 34-200 Sucha Beskidzka, a prowadzący projekt architekt Andrzej

   Kaczmarczyk

2. Wymogi i obowiązki stawiane Wykonawcy przedmiotu zamówienia

- Projektant ma obowiązek, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych przedstawić koncepcję projektowanej pracowni rtg z aranżacją i wyposażeniem i uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego. 

- Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag, poprzez udział w organizowanych naradach roboczych przez Zamawiającego.

- Prace budowlane należy wykonać w budynku z funkcjonującymi oddziałami i izbą przyjęć, co będzie stanowiło utrudnienie w wykonawstwie.

- Projektant ma obowiązek zaprojektować funkcjonowanie izby przyjęć szpitala w trakcie

prowadzenia robót budowlanych, przy zminimalizowaniu ich uciążliwości dla pacjentów 

i personelu szpitala.

3. Inne informacje

· pracowania RTG będzie przyłączona do istniejących sieci wewnętrznych 

· w pracowni będzie wykonywanych 10 badań dziennie 

4. Załączniki

- Nr 1 – Dokumentacja powykonawcza budynku CIP

- Nr 2 – Parametry i podstawowe dane aparatu RTG

Załącznik Nr 2 do SIWZ

                                                                                                              …………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                     pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTY

Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia: 

A. wg następujących składników cenotwórczych:   

	Oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
	                                w PLN

	w tym ceny cząstkowe ( z VAT) za:  
	

	- wykonanie koncepcji  
	                                    PLN                                              

	- prace projektowe
	                                    PLN      

	- roboty budowlane wraz z wyposażeniem pracowni rtg, z demontażem i przeniesieniem aparatu rtg i jego uruchomieniem i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i pozwoleń
	                                    PLN                              

	- pełnienie nadzoru autorskiego
	                                    PLN                                       


  Oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia

słownie:………………………………………………………………………………………..
B. w czasie, wg poniższego Harmonogramu wykonania etapów realizacji 

	
	Etapy realizacji przedmiotu zamówienia
	Czas wykonania 

w dniach kalendarzowych

	1
	Wykonanie i prezentacja koncepcji Zamawiającemu

( od dnia podpisania umowy do dnia prezentacji i uzyskania akceptacji koncepcji przez Zamawiającego) 
	                   dni

	2
	Wykonanie dokumentacji projektowej i prezentacja Zamawiającemu

( od dnia akceptacji koncepcji do dnia otrzymania klauzuli ostateczności decyzji – pozwolenia na budowę)
	                   dni

	3
	Wykonanie pracowni rtg wraz z wyposażeniem oraz z demontażem i przeniesieniem aparatu rtg z likwidowanej pracowni w budynku Oddziału Chorób Płuc, jego instalacją i uruchomieniem w nowej lokalizacji i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń ( od dnia otrzymania klauzuli ostateczności decyzji – pozwolenia na budowę do dnia podpisania Protokółu odbioru końcowego przedmiotu Umowy) 
	                   dni

	4
	Czas wykonania w dniach kalendarzowych przedmiotu zamówienia – OGÓŁEM DNI ( z wiersza1 + z wiersza 2 + z wiersza 3) 
	                dni


OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że: 

- przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam     zdolność do realizacji zamówienia;

-  zapoznałem się z obiektami szpitala i dokumentacją budynku Centralnej Izby Przyjęć, posiadaną przez Zamawiającego; 

- przy wykonaniu zamówienia zostaną użyte materiały posiadające odpowiednie certyfikaty                i atesty. 

- przyjmuję termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,    wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

   i  Wykonawcy „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”.

- cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą    wykonanie całości przedmiotu zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z    tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. W cenę wkalkulowałem również wszystkie    ewentualne ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym technologiczne                 i wszystkie ewentualne prace dodatkowe wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. 

- w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu   wykonania przedmiotu zamówienia. 

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 4 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

                                                                                            ......................................................


                                                                                               Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                        Pieczątka firmowa

Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w Katowicach pomiędzy Stronami: 

..............................................................................................................................................

NIP: …………., Regon: ……………………….., 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

………………………… -  

………………………… - 

a

……………………………………………………………………………………………………….., 

NIP: ……………………, Regon: ………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla ................................................. pod numerem KRS .............................................; z kapitałem zakładowym w wysokości ....................................... złotych;

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………... ,

…………………………………... ,

uprawnionych do takiej reprezentacji na podstawie .......................................................... i oświadcza, że dane z niego wynikające nie uległy zmianie.

        Umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz następstwem wyboru w dniu ………………. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o SIWZ oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę, które są jej integralną częścią.
§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto określenia:

1)  Harmonogram  rzeczowy – należy przez to rozumieć  kolejność, terminy i czas realizacji wykonania poszczególnych robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, z którego będą również wynikały terminy udostępnienia pomieszczeń przez Zamawiającego, umożliwiające realizację przedmiotu Umowy. Harmonogram rzeczowy jest zgodny z Harmonogramem wykonania etapów realizacji z oferty w zakresie czasu ( w dniach kalendarzowych)  ich wykonania.
2)  Inspektor Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę umocowaną do występowania w zakresie wykonania praw i obowiązków wymienionych w Ustawie Prawo budowlane,

3) Miejsce budowy - należy przez to rozumieć pomieszczenie 032 udostępnione Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy,

 4) Nadzór autorski - należy przez to rozumieć czynności sprawowane przez autora dokumentacji projektowej lub wyznaczonego przez niego innego projektanta, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót  z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych zgodnie z Prawem

 budowlanym,

5)  Odbiór częściowy robót - należy przez to rozumieć odbiór robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowym w tym roboty zanikające lub ulegające zakryciu,

6)  Odbiór końcowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy, / po uzyskaniu pozytywnych decyzji zezwalających na użytkowanie aparatu rtg i pracowni rtg zakończony podpisaniem przez Strony Protokółu odbioru końcowego przedmiotu Umowy,
7) Odbiór ostateczny gwarancyjny - odbiór dokonany przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi,

8)  Pod klucz - należy przez to rozumieć oddanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi pozwoleniami na użytkowanie w stanie umożliwiającym  rozpoczęcie udzielania świadczeń ,

9) Podwykonawca - należy przez to rozumieć podmiot realizujący określony fragment Zadania Inwestycyjnego na zlecenie Wykonawcy,

10) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i akty wykonawcze do tej ustawy,

11) Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,

12) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć objęte przedmiotem niniejszej Umowy roboty budowlane opisane w punkcie III – Przedmiot zamówienia, 

13) SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu Nr ............................................. o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego Umowa została zawarta, 

14) Strona - należy przez to rozumieć Zamawiającego lub Wykonawcę,

15) Umowa - należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami, zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonaniu określonego w Umowie zakresu rzeczowego prac związanego z realizacją celu, jakim jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w formule „zaprojektuj i zbuduj” na zasadzie „pod klucz”.
16) Wada - należy przez to rozumieć niezgodność jakiejkolwiek części wykonanych robót z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, a także określone w art. 556 Kodeksu cywilnego,

17) Wynagrodzenie Wykonawcy - należy przez to rozumieć całkowite i jedyne wynagrodzenie Wykonawcy o charakterze ryczałtowym wynikające ze złożonej oferty należne za wykonanie całości przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniające konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie szpitalnym, bez ograniczania jego funkcji wraz z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, a nadto w okresie gwarancji oraz rękojmi, 

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykona w formule „zaprojektuj i zbuduj” adaptację pomieszczenia 032 w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach „na zasadzie pod klucz”, zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową  
2. Przedmiot umowy polega na: 

a) wykonaniu koncepcji pracowni rtg w tym rozwiązań projektowych i wykonawczych całości prac budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia; z aranżacją i wyposażeniem
b) zaprojektowaniu i wykonaniu zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją

pracowni rtg wraz z wyposażeniem oraz z demontażem i przeniesieniem aparatu rtg z likwidowanej pracowni w budynku Oddziału Chorób Płuc, jego instalacją i uruchomieniem w nowej lokalizacji.

c) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji Prezydenta Miasta Katowice – pozwolenia na budowę pt. „Adaptacja pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.”
d) pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją powyższych przedsięwzięć.

e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń i zezwoleń na użytkowanie aparatu rtg i pracowni rtg
3. Opis przedmiotu zamówienia wynika ze SIWZ, Programu funkcjonalno – użytkowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4.Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym wynikające ze zmiany stawki podatku VAT oraz przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak również rozpoznał ewentualne ryzyka związane z budową w podanej lokalizacji i stwierdza, że posiada możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ. 

5.Wykonawca, uwzględniając ryzyka, o których mowa w ust. 4, zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej na zasadzie „pod klucz”. 

6.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w ramach niniejszej Umowy wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

7.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z zachowaniem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości. Projekt funkcjonowania izby przyjęć w trakcie prowadzenia robót budowlanych/ przewidywany zakres i termin ograniczeń, trudności/ opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

8.Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu miejsca budowy.

§ 3

Prawo dysponowania nieruchomością

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowany jest przedmiot Umowy. 

§ 4

Porozumiewanie się

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim. Będzie ona kierowana na podane w ust. 4 adresy i numery faksów, a także będzie podpisywana wyłącznie przez osoby upoważnione przez Strony.

2. Przewiduje się następujące sposoby doręczania pism, o których mowa w ust.1, na adresy stron wskazane w Umowie: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu .

3. Doręczanie pism, o których mowa w ust. 2, będzie się odbywać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania pisma za pośrednictwem telefaksu, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Pismo będzie się uważało

za doręczone z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.

4. Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

1) dla Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice;

2) dla Wykonawcy: ……………………………

3) fax. dla Zamawiającego: (32) 2514-533;

4) Fax dla Wykonawcy: ………………………………

           5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu

§ 5

Nadzór techniczny i koordynacja

1. Zamawiający wyznacza ................................................................ jako swego przedstawiciela, działającego w trakcie realizacji Umowy w celu ochrony interesów Zamawiającego. 

2. Nadzór autorski pełnić będzie ………………………………………………………………….
3. Nadzór inwestorski będzie pełnił ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

 4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie ..................…………………………….

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego, należą czynności polegające na współdziałaniu z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1)  przekazanie Wykonawcy miejsca budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności zmierzające do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, Programem funkcjonalno- użytkowym, Prawem budowlanym, pozwoleniami na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami ustalanymi w trakcie trwania Umowy w celu umożliwienia podjęcia funkcji medycznej, wraz uzyskaniem wymaganych pozwoleń na użytkowanie,

2)  przestrzeganie w trakcie trwania robót wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: Prawa budowlanego, ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących BHP,

3) wyznaczenie, przy czym w przypadku zamiany którejkolwiek z tych osób na inną osobę o określonych w SIWZ kwalifikacjach wymagana jest zgoda Zamawiającego (taka zamiana nie stanowi zmiany treści Umowy):

Kierownika budowy w osobie ..................................... uprawnienia budowlane Nr ....................... posiadającego aktualny wpis na listę członków  izby samorządu zawodowego ................................. pod numerem ............; 

4) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wykonywania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami oraz ruchem pojazdów mechanicznych, pracą sprzętu. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC i NW, włączona zostanie do umowy jako Załącznik Nr 4.
5) ponoszenie, od momentu przekazania Wykonawcy miejsca budowy, całkowitej odpowiedzialności za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót budowlanych; Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do miejsca budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane,

6) niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w trybie określonym w Umowie,

7) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy przewidzianej przez Prawo budowlane, a w szczególności w art. 3 pkt. 13 i art. 46,

8) dokonanie rozruchu pracowni w tym przeniesionego aparatu rtg, rozumianego jako sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów instalacyjnych, w tym urządzeń, a w razie potrzeby – wykonanie niezbędnych regulacji,

9) usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie miejsca budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się do natychmiastowego użytkowania,

10) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez Podwykonawców,

11) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich wymaganych prawem dokumentów,

12) powiadamianie Zamawiającego, tak wcześnie, jak to możliwe, o wszelkich zdarzeniach         i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy,

13) realizacja robót w sposób zapewniający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z         zachowaniem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i         jakości.

14) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji „pozwolenie na użytkowanie”. 

§ 8

Podzlecanie robót

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy, jak również przy pomocy Podwykonawców zgłoszonych w ofercie zgodnie z zakresem prac przez nich realizowanych.

2. Wykonawca ma prawo zmienić Podwykonawcę lub zakres wykonywanych przez Podwykonawcę prac wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażaną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
§ 9

Harmonogram rzeczowy

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu Umowy, z którego będą wynikać kolejność, terminy i czas realizacji wykonania poszczególnych robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, z którego będą również wynikały terminy udostępnienia pomieszczeń przez Zamawiającego, umożliwiające realizację przedmiotu umowy i termin realizacji Umowy. 

2. Harmonogram rzeczowy stanowić będzie Załącznik Nr 2 do Umowy. 

§ 10

Realizacja przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2, przy założeniu, że roboty będą wykonywane na terenie czynnego Szpitala, w którym nie jest możliwe zorganizowanie typowego frontu robót. Oznacza to w szczególności, że Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w trakcie wykonywania robót, w tym do zapobieżenia uszkodzeniu lub utracie mienia już istniejącego oraz zapewni bezpieczeństwo 

pacjentom i personelowi Zamawiającego, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

2. Wykonawca obowiązany jest do takiej organizacji prac, która zagwarantuje ciągłość pracy Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dokumenty te powinny być przechowywane na budowie i przekazane podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy na podstawie pisemnego protokołu.

5. Jeżeli Zamawiający, zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót przez Wykonawcę i jeżeli w trakcie badań okaże się, że jakość wbudowanych materiałów lub wykonanych robót nie spełnia wymogów z dokumentacji projektowej, to koszt przeprowadzonych badań tych materiałów i robót obciąża Wykonawcę w pozostałych przypadkach Zamawiającego.

6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej Wykonawca usunie na swój koszt. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru skutkować będzie ryzykiem nieodebrania robót, do których materiały te zostały zastosowane.

7. W przypadku stwierdzenia, że wykonane roboty nie spełniają wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest do ponownego ich wykonania. Wszelkie koszty związane z ponownym wykonaniem robót ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku braku w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach stosownych ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowym. Wykonawca przedłoży na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. 

§ 11

Roboty zanikające i ulegające zakryciu

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy podaje termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

3. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.  

4. Czynnościom określonym w ust. 1 podlegają również inne roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

5. Niewykonanie przez Kierownika Budowy obowiązków określonych w ust. 2 skutkować będzie odkryciem robót przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy celem ich odbioru.
§ 12

Kontrola jakości

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli jakości robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, aprobatach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

2. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

3. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodności z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych. Produkty przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie.

4. Inspektor Nadzoru podczas kontroli lub odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych.

§ 13

Czas pracy

Czas pracy Wykonawcy będzie dostosowany do realizacji Harmonogramu rzeczowego, zapewniając osiągnięcie celu, jakim jest realizacja Umowy w przewidzianym terminie. 

§ 14

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wykonywania niniejszej Umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych i pracą sprzętu.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr 4 w dacie zawarcia umowy.

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ubezpieczy budowę na wartość polisy zgodnie z wymaganiami SIWZ na koszt Wykonawcy. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia zostaną w takim przypadku potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 15

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami:

- rozpoczęcie prac …………………………….. /nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy/

- zakończenie wykonania przedmiotu umowy tj. podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy ……………………………………………. 

2. Szczegółowe terminy realizacji prac projektowo-budowlanych określa Harmonogram rzeczowy  
3. Terminy realizacji mogą ulec zmianie w przypadku, gdy:

- wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako „siła wyższa”; Pod pojęciem „siły wyższej” 

rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od strony umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, takie jak wojna, katastrofy, zamieszki. Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w zakładzie pracy oraz trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów użytych przez Wykonawcę. Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do dnia następnego od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

§ 16

Odbiory robót

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór częściowy robót,

2) odbiór końcowy przedmiotu Umowy, 

3) odbiór ostateczny gwarancyjny. 

§ 17

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca przeprowadza wszystkie próby końcowe, sprawdzenia przed odbiorem końcowym. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie i  wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób końcowych lub rozruchów.

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. 

O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. 

W terminie 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określone w Ustawie Prawo budowlane. 

3. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową i przeprowadzeniu prób końcowych, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów dotyczących wykonania przedmiotu Umowy (również w formie elektronicznej), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawieniem rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności oraz instrukcjami użytkowania (obsługi i konserwacji) systemów, instalacji oraz zamontowanych urządzeń i dokumentów o zajęciu stanowiska przez Wojewódzką Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną. Operat winien zawierać także część opisową wykonania przedmiotu Umowy zawierającą m.in. sposoby, tryb, czas wykonania.

4. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając pisemnie uczestników odbioru.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy:

· skompletowanie i przedstawienie komisji odbiorowej (po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez Inspektora Nadzoru) dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennika budowy, 

· protokołów technicznych, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz oświadczeń wymaganych ustawą Prawo budowlane. Komplet dokumentów obejmować winien także dokumenty przekazane Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji umowy, 

· przedstawienie komisji odbiorowej kompletnego wykazu podwykonawców wraz z zakresem wykonanych przez nich robót, wystawionych przez nich faktur i potwierdzeniem zrealizowanych płatności.

§ 18

Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

2. W czynności odbioru powinni uczestniczyć:

- Kierownik budowy,

- osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego,

- Inspektor Nadzoru.  

3. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wad, niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób Zamawiający odmawia odbioru, a w miejsce protokołu odbioru sporządza się protokół rozbieżności zawierający wykaz ujawnionych wad oraz niezbędnych do przeprowadzenia prac i prób  oraz terminy ich usunięcia lub przeprowadzenia. 

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – następuje odmowa odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu,

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, żądać ponownego wykonania robót i odmówić odbioru do czasu ich wykonania. 

5. W przypadku odmowy ponownego wykonania robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego robót na koszt Wykonawcy i zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 26 ust. 1 Umowy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

7. Zamawiający wyznacza, na warunkach zgodnych z zapisami kart gwarancyjnych,  terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, a w razie konieczności termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

§ 19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje użytkowania

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu dokonania wpisu o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu:

1) komplet dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 17, ust. 3 i 5 Umowy; dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim oraz zapisane dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD;

2) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, odpowiadającego warunkom określonym niżej w § 25 ust. 4 Umowy.

2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji użytkowania w terminie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń.

§ 20

Odmowa udziału w odbiorze

Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca dwukrotnie nie weźmie udziału w odbiorze, zapłaci on dodatkową karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 26 ust. 1 
§ 21

Gwarancja jakości 

1.Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, a także minimum 2 letniej gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie.  

2. Na dostarczone urządzenia i wyposażenie zostają udzielone gwarancje na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej, która staje się Załącznikiem Nr 5 do Umowy. 

3.Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot Umowy jest kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze Szpitala, a wszelkie roboty były dopasowane do warunków miejscowych.  

4.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania „ Protokółu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”. Karta Gwarancyjna wraz z kompletem dokumentów gwarancyjnych stanowić będzie załącznik do „Protokółu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”.

§ 22

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty podpisania „Protokółu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”.

§ 23

Uprawnienia z tytułu rękojmi

1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:

a) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi. 

Z zachowaniem prawa do żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę.

2. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) żądać zwrotu części wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej obniżonej wartości przedmiotu Umowy.

§ 24

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za opóźnienie w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 26, ust. 1 
     Umowy, za każdy dzień opóźnienia, przy czym powyżej 7 dni kalendarzowych opóźnienia      ponad termin określony w §15 ust.1 wysokość ta ulega zwiększeniu do 1 % wynagrodzenia      ofertowego brutto określonego w § 26, ust. 1 Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w        § 26, ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym, kara umowna ulega podwyższeniu o 50%,

c. za opóźnienie w realizacji etapów robót ustalonych w harmonogramie rzeczowym, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w harmonogramie

d. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 26, ust. 1 Umowy.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

4.Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się nie przedłożenie przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury dokumentów poświadczających /oświadczenia wykonawcy i podwykonawców / rozliczenie z podwykonawcami. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności z tej faktury kwoty do wysokości nieudokumentowanego rozliczenia z Podwykonawcami.

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zapłaci on dodatkową karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy.
§ 25

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) tj. .........zł, słownie: .................................................................... zł, w formie:................  Dowód wniesienia zabezpieczenia zawarty jest w Załączniku Nr 6 do Umowy. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający, jako beneficjent gwarancji, jeżeli taka została udzielona, zażąda od wystawcy gwarancji bezwarunkowej zapłaty celem zaspokojenia roszczeń wynikających z Umowy, w tym zapłaty kar umownych. Polecenie przelewu lub wypłata musi nastąpić na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego przesłane bezpośrednio, lub za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek i może nastąpić w każdym czasie.

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie „Protokółu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”, pozostawiając 30% wysokości zabezpieczenia tytułem roszczeń rękojmi za wady.

4.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

5.  Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 26

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się nieprzekraczalne i stałe wynagrodzenie ryczałtowe ( z VAT) w wysokości: ………………………………………….zł  

(słownie: …………………………………… …………………………… ),  tym wynagrodzenie      ( z VAT ):

za wykonanie koncepcji – w wysokości ………………………zł

za prace projektowe – w wysokości............................zł

za roboty budowlane wraz z wyposażeniem pracowni rtg, przeniesieniem aparatu rtg i jego uruchomieniem i uzyskaniem wymaganych zezwoleń – w wysokości ............................zł

za pełnienie nadzoru autorskiego – w wysokości .............................. zł

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie „Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy”, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 27

Wykonanie robót odmiennie niż w dokumentacji projektowej

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych Umową inaczej, niż przewiduje to dokumentacja projektowa, albo wnioskować o zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy oraz nie zwiększą kosztów wykonania, czy eksploatacji obiektu. Zmiany te dopuszcza się tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie, a jednocześnie nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać przepisów techniczno​-budowlanych. 

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.

3. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić projektanta sprawującego nadzór autorski i uzyskać jego pisemną zgodę na dokonanie zmiany.

4. W przypadku zmian korzystnych, po uzyskaniu akceptacji, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, który zostanie rozpatrzony i rozstrzygnięty przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty przedłożenia wniosku. Rozstrzygnięcie następuje w formie pisemnej decyzji Zamawiającego, doręczonej Wykonawcy.

5. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca dokonuje ją na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Zmiana kosztów realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z odmiennego wykonania robót, niż w dokumentacji projektowej, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 28

Zmiana Umowy

1. W zakresie terminów realizacji może nastąpić zmiana Umowy w przypadkach określonych w § 15 ust. 3.
2. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez  uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w  ustawie o działalności leczniczej.

3. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela). 

4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień. 

§ 29
Odstąpienie od Umowy,

1. Odstąpienie od umowy nastąpić może jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie lub określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Zamawiający w takim przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od niej;

b) nie przystąpienia Wykonawcy do wykonywania prac w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i przekazania miejsca budowy;

c) opóźnienie powyżej 21 dni w stosunku do Harmonogramu rzeczowego wykonania przedmiotu umowy;  

d) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem umowy;

e) istotnej zmiany okoliczności, skutkującej pogorszeniem sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy, a w szczególności:

- otwarciem w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, 

układowego bądź innego podobnego postępowania;

- wszczęciem egzekucji z majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli;

- zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli;

- okolicznością, gdy po zawarciu umowy okazało się, że którekolwiek z zapewnień lub gwarancji udzielonych przez Wykonawcę jest niezgodne ze stanem rzeczywistym.

3. W sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści. 

§ 30
Obowiązki Stron na wypadek odstąpienia od Umowy

1. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robót,

3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

2. Do odbioru robót w toku stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze końcowym.

§ 31
Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku sporu pomiędzy stronami, Wykonawca nie może przerwać robót lub  w żaden inny sposób wykonywania niniejszej Umowy.

§ 32
Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 33
Ilość egzemplarzy Umowy, załączniki

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Integralną częścią Umowy są: 

Załącznik Nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik Nr 2 - Harmonogram rzeczowy wykonania przedmiotu umowy

Załącznik Nr 3 - Projekt funkcjonowania izby przyjęć w trakcie prowadzenia robót

                             budowlanych

Załącznik Nr 4 - Kopia polisy ubezpieczenia OC i NW

Załącznik Nr 5 – Karta gwarancyjna na dostarczone urządzenia i wyposażenie - minimalne wymagania
Załącznik Nr 6 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

WYKONAWCA                                                               


ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………..

                                                             data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do                                                                                                  reprezentowania  Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 do UMOWY-Karta gwarancyjna na dostarczone urządzenia ( komputery, monitory, drukarki) i wyposażenie
Minimalne wymagania

1. Okres gwarancji na dostarczone komputery, monitory, drukarki wynosi 24 miesiące od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”

2. W ramach gwarancji rozumie się wszystkie czynności naprawcze, wymiany wraz z dojazdem oraz kosztami wymienianych części. 
3. W okresie obowiązywania gwarancji koszty napraw, części są zawarte w cenie oferty.

4. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi do 24 godzin ( dot. dni roboczych). Maksymalny czas naprawy urządzenia wynosi do 5 dni roboczych licząc od momentu stwierdzenia przez serwisanta rodzaju usterki.

5.Wszelkie naprawy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy wykonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt zabiera sprzęt do naprawy, a po naprawie dostarcza do Zamawiającego.

6. Na czas naprawy Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze.
7. Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie:

- krzesło obrotowe tapicerowane 

- lampka nabiurkowa

- kosz pedałowy na odpadki – 2szt.

- wieszak stojący na ubrania – 3 szt.

- krzesło na nogach zmywalne dla pacjenta

- szafa zamykana 90x40x100

- tablica korkowa 50x50

- aparat telefoniczny

- lustro w przebieralni pacjenta

wynosi 24 miesiące od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ  

...........................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

                                                                                                                    pieczątka firmowa 

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia            
       (podać w jakim zakresie )  powierzam podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

	*LP.
	*Podwykonawca

imię, nazwisko lub 

nazwa firmy, 

adres 
	* Uprawnienia  

podwykonawcy 

do wykonania zamówienia 
	* Części zamówienia  

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

                                                                                   ………………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 7 do SIWZ 

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                 pieczątka firmowa

WYKAZ

 robót budowlanych lub projektowych i budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże nie mniej niż 1 dokument potwierdzający wykonanie robót  budowlanych lub projektowych i budowlanych tj. wykonanie pracowni rtg

	Zamawiający
	Przedmiot zamówienia 

–opis robót budowlanych

   
	Termin realizacji zamówienia

      od - do
	Wartość wykonanych

 robót budowlanych              
	Numer załączonego

dokumentu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE 

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:      

1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego (nie kwestionując go ani nie poddając w wątpliwość), do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości   ......................................................................  złotych (słownie ……………………………)

2. Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

  3. Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

· Własnoręczność podpisów na wezwaniu,

· Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

· Wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

  4. Gwarant zobowiązuje się wypłacić Beneficjentowi na pierwsze pisemne żądanie dowolną sumę lub sumy w granicach  kwoty gwarancji.

5. Wypłata kwoty gwarantowanej nie jest uzależniona od uprzedniego skierowania żądania zapłaty przez Beneficjenta do Zobowiązanego. 

6. Gwarancja obowiązuje od dnia zawarcia Umowy i pozostanie ważna przez okres 30 dni od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia pozostaje tytułem rękojmi za wady. 
7.Gwarancja jest nieprzenoszalna. 

Uwaga!

1. Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

2. Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

3. W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.









                     …………………………………………………
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                              strona 37
Podpis Komisji Przetargowej  

