Katowice, dnia 09.07.2014 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 11.07.2014 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz. /PN/   52   /2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 euro.     Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.        z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i wymagań zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli minimum10 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, a także minimum 5 letniej gwarancji na wymienione elementy instalacji wodnej.

Gwarancje zostają udzielone na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w Karcie Gwarancyjnej z warunkami gwarancji, która staje się Załącznikiem Nr 2 do Umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Opis i oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45000000-7  Roboty budowlane:

45220000-5  roboty inżynieryjne i budowlane,

45300000-0  roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45400000-1  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223100-7 montaż konstrukcji metalowych

45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232151-5 roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

do  6 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Wymagania od Wykonawców:

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,               o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z obiektami Szpitala i posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, przed złożeniem oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy     Formularz oferty stanowiący - Załącznik Nr 3 do SIWZ

2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony      nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy Oświadczenie w sprawie gwarancji należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.

10. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły ofertę podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 		                             32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr inż. Włodzimierz  Sygulski

Telefon  32 2511-761

Fax:       32/ 2514-533

Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach >

oferta w <przetarg nieograniczony >

na < Remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną w Szpitalu

im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.>

nie otwierać przed < 28.07.2014 r., godz. 11.00 >

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice >

oferta w <przetarg nieograniczony >

na < Remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną w Szpitalu

im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. >

### Informacje dotyczące warunków składania ofert

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty można składać:

- w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod: 40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

- w terminie do dnia 28.07.2014 r. do godziny 10:00

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 28.07.2014 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów, ryzyk.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

#### Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| opis kryterium oceny | waga |
| --- | --- |
| Oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia | 100% |

3. Wartość punktowa ( kryterium )jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa = ............................................................ x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

4. Oceną końcową oferty jest wartość punktowa wyliczona za kryterium wymienione w pkt. 2.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. oferowanej ceny ryczałtowej ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

a)  w terminie 30  dni od dnia podpisania  przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  w wysokości - 70%,

b)  w terminie 15 dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości -  30%.

#### Istotne postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

8. Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

#### Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

#### Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

#### Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

#### Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl.

SIWZ można uzyskać pod adresem: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 40-074 Katowice, 
ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł z VAT).

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Technologia wykonania remontu zbiornika wodnego zasilającego

szpital w wodę pitną,

Załącznik nr 2 do SIWZ - Podstawowe wymagania w zakresie udzielonej gwarancji

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy – Pzp.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy – Pzp.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24, ust.1, pkt 2 ustawy Pzp

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia

należytego wykonania umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

................................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

TECHNOLOGIA WYKONANIA REMONTU ZBIORNIKA WODNEGO ZASILAJĄCEGO SZPITAL W WODĘ PITNĄ.

OPIS ZAWIERA ROBOTY, JAKIE NALEŻY WYKONAĆ ORAZ MATERIAŁY, JAKIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ

1. Zmycie całości zbiornika wodą pod wysokim ciśnieniem 400 bar, z oczyszczeniem ścian sufitów i posadzki z nalotów oraz zniszczonej struktury.

2. Powierzchniowe osuszenie całości zbiornika.

3. Wykucie starych rur i założenie nowych.

4. Doszczelnienie wszystkich nowych przejść w odpowiednim systemie, np. taśmą, profilem pęczniejącym, powiększającym swoją objętość.

Materiał musi spełniać następujące warunki:

- być elastyczny, łatwy w obróbce,

- odznaczać się efektem uszczelniającym poprzez proces krystalizacji oraz bardzo dobrym  efektem samozachowawczym,

- być wytrzymały na ciśnienie wody do 7 barów,

- być dopuszczonym do użycia w instalacjach z wodą pitną.

5. Uzupełnienie pozostałej przestrzeni, ubytków hydroizolacyjną zaprawą naprawczą, cementową do poziomych i pionowych powierzchni betonu o właściwościach:

- dobrej wytrzymałości na ścieranie,

- odporności na mróz i sól rozmrażającą,

- zaaprobowanych do stosowania w zbiornikach wody pitnej,

- użycia zarówno po aktywnej jak i po pasywnej stronie ciśnienia wody.

6. Naprawienie wszystkich drobnych ubytków  i miejsc, gdzie wychodzi rdza poprzez odkucie, zaszpachlowanie i pomalowanie.

Drobne ubytki należy naprawić cementową szpachlą hydroizolacyjną, stosowanej do betonu, murów, tynków, o właściwościach:

- użycia zarówno po aktywnej jak i po pasywnej stronie ciśnienia wody,

- sprawdzonej na ciśnienie wody do 7 barów,

- zaaprobowanej do stosowania w zbiornikach wody pitnej,

- uszczelniającej powierzchniowo, bez wykwitów,

- nakładanej metodą natryskową.

Grubsze, większe ubytki należy naprawić hydroizolacyjną zaprawą naprawczą, cementową         do poziomych i pionowych powierzchni betonu, o właściwościach:

- dobrej wytrzymałości na ścieranie,

- odpornej na mróz i sól rozmrażającą,

- zaaprobowanej do stosowania w zbiornikach wody pitnej,

- użycia zarówno po aktywnej jak i po pasywnej stronie ciśnienia wody.

7. Wykonanie wyobleń naroży zbiornika odpowiednią hydroizolacyjną zaprawą naprawczą cementową do poziomych i pionowych powierzchni betonu, o właściwościach:

- dobrej wytrzymałości na ścieranie,

- odpornej na mróz i sól rozmrażającą,

- zaaprobowanej do stosowania w zbiornikach wody pitnej,

- użycia zarówno po aktywnej jak i po pasywnej stronie ciśnienia wody.

W naroża zbiornika należy wkleić taśmę na szlamie elastycznym z wyprofilowaniem łuków          i spadków, taśma wraz ze szlamem do wklejenia powinna mieć zastosowanie do betonu, murów, tynków w strefach narażonych na pęknięcia i posiadać właściwości:

- być wysoce elastyczna w niskich temperaturach, wodoszczelna,

- być produktem dwuskładnikowym,

- zaaprobowanej do stosowania w zbiornikach wody pitnej.

8. Wykonanie izolacji sufitu cementową szpachlą hydroizolacyjną, stosowaną do betonu, murów, tynków, o właściwościach:

- użycia zarówno po aktywnej jak i po pasywnej stronie ciśnienia wody,

- sprawdzonej na ciśnienie wody do 7 barów,

- zaaprobowanej do stosowania w zbiornikach wody pitnej,

- uszczelniających powierzchniowo, bez wykwitów,

- nakładanej metodą natryskową.

9. Wykonanie izolacje ścian i dna zbiornika wodoszczelną zaprawą elastyczną stosowaną do betonu, murów, tynków w strefach narażonych na pęknięcia, o właściwościach:

- być produktem dwuskładnikowym,

- uszczelniającej powierzchniowo, bez wykwitów,

- wysoka elastyczność w niskich temperaturach

- zaaprobowanej do stosowania w zbiornikach wody pitnej,

- sprawdzonej na ciśnienie wody do 1,5 barów.

10. Odkucie wystających prętów zbrojenia zbiornika. Oczyszczenie, pomalowanie                          i zaszpachlowanie w ścianie.

Zabezpieczenie zbrojenia należy wykonać produktem jednoskładnikowym dopuszczonym do użycia w zbiornikach wody pitnej, na bazie cementu, odpornym na działanie soli, zdolnym do dyfuzji pary i redukcji wnikania CO2.

11. Przeprowadzenie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych po dokonaniu dezynfekcji zbiornika. Dostarczenie odpowiednich atestów próbek wody pobranych z wyremontowanego zbiornika.

12. Wymiana zaworu i pływaka N18

13. Wymiana złączek na nowe.

14. Zainstalowanie wyjścia wody ze zbiornika na układ pomp przy pomocy kształtek systemowych z żeliwa sferoidalnego./ oznaczone kolorem niebieskim na załączonym rysunku /

15. Wymiana lub regeneracja zasuw / oznaczonych na rysunku S5 –6szt., N9 – 1 szt., P11 – 1 szt./wymiana rur kolektora pompowego oznaczonych na rysunku kolorem niebieskim / - wymiana kształtek przy kolektorze oraz zaworów zwrotnych pompowych I, II /

16. Naprawa istniejącego podestu roboczego.

17. Wymiana przewodu odpowietrzającego zbiornik.

17. Demontaż wraz z zaślepieniem zbędnego rurociągu.

18. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w obrębie i w kanałach.

Wszystkie nowe elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Załącznikiem do niniejszego opisu jest rysunek Nr 1

Uwaga:

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z miejscem robót, szczegółową lokalizacją

instalacji wodnej zbiornika oraz posiadaną dokumentacja techniczną stacji hydroforowej.

........................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik  nr 2  do  SIWZ

................................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

Podstawowe wymagania w zakresie gwarancji

Dotyczy: przedmiot zamówienia „Remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach”

Wykonawca udziela:

- minimum 10 - letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane,

- minimum  5 - letniej gwarancji na wymienione elementy instalacji wodnej

........................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………...

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTY

Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia:

A. wg następujących składników cenotwórczych:

|  | Wartość ogółem bez VAT | VAT % | Wartość ogółem z VAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia | PLN |  | PLN |

Oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia

słownie:………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

- przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam     zdolność do realizacji zamówienia;

-  zapoznałem się z obiektami szpitala i dokumentacją  posiadaną przez Zamawiającego;

- przy wykonaniu zamówienia zostaną użyte materiały posiadające odpowiednie certyfikaty                i atesty, w tym aprobaty dopuszczające materiały do kontaktu z wodą pitną;

- przyjmuję termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,    wystawionej po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego                          i  Wykonawcy protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

- cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą    wykonanie całości przedmiotu zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z    tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w cenę wkalkulowałem również wszystkie    ewentualne ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym technologiczne                i wszystkie ewentualne prace dodatkowe wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia;

- w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu   wykonania przedmiotu zamówienia.

........................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik  nr 4  do  SIWZ

................................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik  nr 5  do  SIWZ

................................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

..........................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik  nr 6  do  SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

......................................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

## Umowa Nr .............

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego         w dniu .............................................. w Katowicach pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto określenia:

1. Miejsce robót budowlanych - należy przez to rozumieć teren w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiór częściowy robót - należy przez to rozumieć odbiór robót, w tym roboty zanikające lub ulegające zakryciu.

3. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia, zakończony w przypadku akceptacji prawidłowości wykonania Umowy przez Zamawiającego podpisaniem przez strony Umowy Protokółu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

4. Odbiór ostateczny gwarancyjny - odbiór dokonany przed zakończeniem okresu gwarancji

i rękojmi.

5. Strona - należy przez to rozumieć Zamawiającego lub Wykonawcę.

6. Umowa - należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami, zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonaniu określonego w Umowie zakresu rzeczowego związanego z realizacją celu jakim jest „Remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach”.

7. Wada - należy przez to rozumieć niezgodność jakiejkolwiek części wykonanych robót z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, a także określone w art. 556 Kodeksu cywilnego.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy - należy przez to rozumieć całkowite i jedyne wynagrodzenie Wykonawcy o charakterze ryczałtowym wynikające ze złożonej oferty należne za wykonanie całości przedmiotu umowy, uwzględniające wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu Umowy wraz z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, a nadto w okresie gwarancji oraz rękojmi.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykona zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia …………………….  „Remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną

w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach”.

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, zakres robót i wymagań zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym wynikające ze zmiany stawki VAT, jak również rozpoznał ewentualne ryzyka związane z pracami budowlanymi w podanej lokalizacji i stwierdza, że posiada możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ.

3. Wykonawca, uwzględniając ryzyka, o których mowa w ust. 2, zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu miejsca budowy.

§ 3

Prawo dysponowania nieruchomością

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowane jest przedmiot Umowy.

§ 4

Porozumiewanie się

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją prac budowlanych oraz Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim. Będzie ona kierowana na podane w ust. 4 adresy i numery faksów, a także będzie podpisywana wyłącznie przez osoby upoważnione przez Strony.

2. Przewiduje się następujące sposoby doręczania pism, o których mowa w ust.1, na adresy stron wskazane w Umowie: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu.

3. Doręczanie pism, będzie się odbywać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania pisma za pośrednictwem telefaksu, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Pismo będzie się uważało za doręczone z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.

4. Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

dla Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, fax. (32) 2514-533;

dla Wykonawcy: ………………………………………….., fax  …………………….

§ 5

Nadzór techniczny i koordynacja

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

w imieniu Zamawiającego:

-  mgr inż. Włodzimierz Sygulski -  działający w celu ochrony interesów Zamawiającego,

-  mgr inż. Jan  Uchański – Inspektor Nadzoru;

w imieniu Wykonawcy:

w zakresie robót budowlanych – Kierownik robót

......................................................................... , uprawnienia budowlane Nr ....... …….

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego, należą czynności polegające na współdziałaniu z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy miejsca prac budowlanych,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności zmierzające do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą SIWZ, technologią wykonania remontu zbiornika wodnego zasilającego szpital w wodę pitną, Prawem budowlanym, przepisami ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, BHP, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami ustalanymi w trakcie trwania Umowy;

2) wyznaczenie, przy czym w przypadku zamiany tej osób na inną osobę o określonych w SIWZ kwalifikacjach wymagana jest zgoda Zamawiającego (taka zamiana nie stanowi zmiany treści Umowy): Kierownika robót w osobie .......... …………………………..     uprawnienia budowlane Nr .......

3) ponoszenie, od momentu przekazania Wykonawcy miejsca prac budowlanych, całkowitej odpowiedzialności za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót budowlanych; Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do miejsca prac budowlanych, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane,

4) niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w trybie określonym w Umowie,

5) prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji prac budowlanych,

6) usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych oraz pozostawienie miejsca prac budowlanych i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się do natychmiastowego użytkowania,

7) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich wymaganych prawem dokumentów,

8) powiadamianie Zamawiającego, tak wcześnie, jak to możliwe, o wszelkich zdarzeniach   i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

§ 8

Podzlecanie robót

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy, jak również przy pomocy Podwykonawców zgłoszonych w ofercie zgodnie z zakresem prac przez nich realizowanych.

2. Wykonawca ma prawo zmienić Podwykonawcę lub zakres wykonywanych przez Podwykonawcę prac wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażaną zgodnie z art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 9

Realizacja przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dokumenty te powinny być przechowywane w miejscu prac budowlanych

i przekazane podczas odbioru końcowego na podstawie pisemnego protokołu..

2. Jeżeli Zamawiający, zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót przez Wykonawcę i jeżeli w trakcie badań okaże się, że jakość wbudowanych materiałów lub wykonanych robót nie spełnia wymogów z dokumentacji projektowej, to koszt przeprowadzonych badań tych materiałów i robót obciąża Wykonawcę w pozostałych przypadkach Zamawiającego.

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie na swój koszt. Zastosowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru skutkować będzie ryzykiem nieodebrania robót, do których materiały te zostały zastosowane.

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 10

Kontrola jakości

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

2. Przed zastosowaniem materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności producenta, w tym aprobaty dopuszczające materiały do kontaktu z wodą pitną.

3. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych. Produkty przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

4. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie.

5. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie.

§ 11

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot umowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami:

- rozpoczęcie realizacji Umowy w dniu jej podpisania

- zakończenie wykonania przedmiotu umowy tj. podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy do 6 tygodnie od daty zawarcia Umowy.

2. Terminy realizacji mogą ulec zmianie w przypadku, gdy wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako „siła wyższa”. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od strony umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, takie jak wojna, katastrofy, zamieszki. Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w zakładzie pracy oraz trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów użytych przez Wykonawcę. Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do dnia następnego od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

§ 12

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu Umowy,

- odbiór ostateczny gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminach ustalonych w kartach gwarancyjnych.

2. Ustala się następujące procedury dot. odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

- Kierownik robót zawiadamia Inspektora nadzoru budowlanego o terminie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie          i odbiór. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki;

- wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu stwierdza się protokołem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania         i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane;

- niewykonanie przez Kierownika robót obowiązków określonych w ust. 2 skutkować będzie żądaniem Inspektora nadzoru budowlanego ponownego odkrycia robót przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

3. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający (  osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego ) w obecności  Kierownika robót i Inspektora nadzoru.

Przygotowanie i dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy polega na:

- zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń,

- o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. W terminie 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu zbiór wszystkich dokumentów dotyczących wykonania przedmiotu umowy w szczególności  protokóły techniczne, protokóły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędne świadectwa kontroli jakości, dokumentację powykonawczą wykonywania robót budowlanych, wyniki przeprowadzonych badań, prób, zestawienia rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami oraz instrukcjami obsługi i konserwacji, a także kompletny wykaz podwykonawców wraz z zakresem wykonanych przez nich robót, wystawionych przez nich faktur i potwierdzeniem zrealizowanych płatności. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w j. polskim, w formie papierowej i w wersji elektronicznej – format pdf.

- odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością;

Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu np. wad, nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający odmawia odbioru, a w miejsce protokołu odbioru sporządza się protokół rozbieżności zawierający wykaz ujawnionych wad oraz niezbędnych do przeprowadzenia prac i prób oraz terminy ich usunięcia.

- strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

4. Zamawiający wyznacza, na warunkach zgodnych z zapisami kart gwarancyjnych, terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, a w razie konieczności termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

§ 13

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela min.10 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, a także min. 5 - letniej gwarancji na wymienione elementy instalacji wodnej.

2. Pisemna gwarancja wraz z warunkami oraz Kartami Gwarancyjnymi wbudowanego i zastosowanego sprzętu, aparatury i wyposażenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego.

3. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy jest kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze Szpitala, a wszelkie prace były dopasowane do warunków miejscowych.

§ 14

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”.

§ 15

Uprawnienia z tytułu rękojmi

1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi z zachowaniem prawa do żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę.

2. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- żądać zwrotu części wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej obniżonej wartości przedmiotu Umowy.

§ 16

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 18, ust. 1 Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, przy czym powyżej 14 - tu dni kalendarzowych opóźnienia ponad termin określony w §11, ust.1 wysokość ta ulega zwiększeniu do 1 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 18, ust. 1 Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego

w § 18, ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad; w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym,

kara umowna ulega podwyższeniu o 50%,

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 18, ust. 1 Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej     szkody na zasadach ogólnych.

4. Za nie wykonanie umowy uznaje się nie zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 2    do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a. nie przedłożenie przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z §    18 ust.3 dokumentów poświadczających /oświadczenia wykonawcy i podwykonawców /    rozliczenie z podwykonawcami,

b. odmowa płatności z tytułu kar umownych.

6. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,     zapłaci on dodatkową karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto (z VAT) tj. ........................zł,

słownie: .................................................................... zł, w formie:...................  Dowód wniesienia zabezpieczenia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do Umowy.

2. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający, jako beneficjent gwarancji, jeżeli taka została udzielona, zażąda od wystawcy gwarancji bezwarunkowej zapłaty celem zaspokojenia roszczeń wynikających z Umowy, w tym zapłaty kar umownych. Polecenie przelewu lub wypłata musi nastąpić na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego przesłane bezpośrednio, lub za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek i może nastąpić w każdym czasie.

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”, pozostawiając 30% wysokości zabezpieczenia tytułem roszczeń rękojmi za wady, na okres równy okresowi rękojmi.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 18

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ( z VAT) w wysokości:

………………………………………….zł

(słownie: …………………………………… …………………………… )

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całości przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie „Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy”, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 19

Zmiana Umowy

1.  Zmiana Umowy może nastąpić w każdym czasie, w sytuacjach przewidzianych w SIWZ.

2. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez  uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych

w  ustawie o działalności leczniczej.

3. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień.

§ 20

Odstąpienie od Umowy,

1. Odstąpienie od umowy nastąpić może jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie lub określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Zamawiający w takim przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, ze zm.), a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od niej;

b)  nie przystąpienia Wykonawcy do wykonywania prac w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy i przekazania miejsca robót budowlanych;

c)  wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem umowy;

e)  istotnej zmiany okoliczności, skutkującej pogorszeniem sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy, a w szczególności:

- otwarciem w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego,

układowego bądź innego podobnego postępowania;

- wszczęciem egzekucji z majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli;

- zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli;

- okolicznością, gdy po zawarciu umowy okazało się, że którekolwiek z zapewnień lub                 gwarancji udzielonych przez Wykonawcę jest niezgodne ze stanem rzeczywistym.

3. W sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowań w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 21

Obowiązki Stron na wypadek odstąpienia od Umowy

1. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót w toku w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

2. Do odbioru robót w toku stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze końcowym.

§ 22

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku sporu pomiędzy stronami, Wykonawca nie może przerwać robót lub w żaden inny sposób wykonywania niniejszej Umowy.

§ 23

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 24

Ilość egzemplarzy Umowy, załączniki

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim: po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

2.  Integralną częścią Umowy są:

Załącznik Nr 1 - Technologia  wykonania remontu zbiornika wodnego zasilającego szpital

w wodę pitną,

Załącznik Nr 2 - Pisemna gwarancja Wykonawcy z Kartami Gwarancyjnymi

Załącznik Nr 3 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

WYKONAWCA                                                               			ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………..

data, podpis, pieczęć osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ

...........................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia            
       (podać w jakim zakresie )  powierzam podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| *LP. | *Podwykonawca imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres | * Uprawnienia podwykonawcy do wykonania zamówienia | * Części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

………………………………………………

data, podpis, pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr 9 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….)  z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

- Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla     siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Nie dopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej