…………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

Załącznik Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY

UMOWA NR

Zawarta w dniu __________________ r. w Katowicach pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice zwanym                w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Dyrektor – lek. med. Włodzimierz Migacz

a

* _____________________________________________________

* _____________________________________________________

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

*____________________

*____________________

§ 1

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykona roboty remontowe w obiektach Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach  zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia …………………….

2. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych zawarte             są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Kod CPV 45000000-7 Wymagania Ogólne stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

-  mgr inż. Włodzimierz Sygulski – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych

-  mgr inż. Wojciech Szczepaniuk

-  Andrzej Erenc – Kierownik Sekcji Gospodarczej

Wykonawca:

…………………………………………………..

2. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy w terminie nie dłuższym niż 14 dni                    po otrzymaniu ZLECENIA WYKONANIA ROBÓT, którego wzór stanowi Załącznik                nr 2  do Umowy, zawierającego:

- szczegółowy zakres robót w poszczególnym obiekcie wraz z  przedmiarem robót;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- planowany termin rozpoczęcia i ukończenia robót;

3. Rozliczenie określonych w ZLECENIU WYKONANIA ROBÓT i wykonanych przez Wykonawcę prac nastąpi każdorazowo na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego ze strony Zamawiającego przy zastosowaniu zasad określonych w SIWZ, w tym składników cenotwórczych wynikających z oferty Wykonawcy tj.:

| Nazwa składnika cenotwórczego | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość jednej roboczogodziny z narzutami ( koszty pośrednie, zysk) [zł] | * |
| Cena materiałów [zł] | w następującej kolejności stosowania: a) średnich cen SEKOCENBUD ./ A. CENY MATERIAŁÓW z notowań / - a w przypadku braku średnich cen SEKOCENBUD należy stosować b) ceny SEKOCENBUD / B. CENY MATERIAŁÓW producentów i przedstawicieli handlowych – a w przypadku braku cen SEKOCENBUD należy stosować c ) ceny materiałów z INFORMACYJNEGO CENNIKA MATERIAŁÓW – Bistyp – Consulting za kwartał poprzedzający kwartał, w którym zadanie zostało zlecone |
| Narzut w procentach kosztów zakupu do materiałów – Kz (M) [%] | * |
| Praca sprzętu w pracach remontowych będzie kalkulowana | w następującej kolejności stosowania: a) średnich cen SEKOCENBUD, a w przypadku braku średnich cen SEKOCENBUD należy stosować b) ceny najmu sprzętu z INFORMACYJNEGO CENNIKA NAJMU SPRZĘTU– Bistyp – Consulting za kwartał poprzedzający kwartał, w którym zadanie zostało zlecone |
| Narzut w procentach kosztów ogólnych do pracy sprzętu – Ko (S) [ % ] | * |
| Narzut w procentach zysku od sprzętu Z(S)[ % ] | * |

UWAGA!

* - właściwe wypełnić

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu odpowiednich certyfikatów atestów, aprobat technicznych na materiały użyte w celu wykonania zamówienia  jeżeli odrębne ustawy nakazują stosowanie materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że:

* wykonanie części zamówienia * …………………………………………… (podać w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację

* całość zamówienia wykona samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić

Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących:

  - zakresów prac powierzonych do wykonania podwykonawcom

  - wybranych podwykonawców  w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 4

1.W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, za wykonanie  robót remontowych  strony ustalają cenę ofertową  w wysokości: ____________zł  (słownie: ______

______________________________________________) z uwzględnieniem warunków określonych w § 2 ust. 3 i złożoną ofertą.

2. Cena określona w ust.1 jest wielkością szacunkową.

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń w przypadku nie zlecenia przez Zamawiającego w okresie trwania umowy prac, których sumaryczna wartość nie osiągnie ceny określonej w ust.1.

4. Wartość jednej roboczogodziny wraz z narzutami ( koszty pośrednie, zysk ) i pozostałe składniki cenotwórcze są niezmienne w całym okresie trwania umowy.

§ 5

1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru bezusterkowego wykonania robót sporządzony w oparciu o kosztorys opracowany przez Wykonawcę, o którym mowa  w § 2 ust. 3.

2. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru  robót, o których mowa           w pkt 1,  w terminie  7 dni od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę zakończenia robót objętych Zleceniem.

3. Płatność za wykonane roboty remontowe po spełnieniu warunków, o których mowa                 w pkt 1-2 nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza zapłatę za częściowe wykonanie robót po spełnieniu warunków określonych w pkt 1-3.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za opóźnienia w terminach wykonania robót określonych w ZLECENIU  Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną                    w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

Za nienależyte wykonanie umowy strony rozumieją nie usunięcie stwierdzonych przy       odbiorze usterek w terminie 21 dni  od terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- nie usunięcia usterek w terminie 10 dni ponad termin określony w pkt b będzie równoznaczne z niewykonaniem umowy.

2.  Niewykonanie przez Wykonawcę robót określonych w ZLECENIU, tj. nieprzystąpienie do wykonania pracy określonej w § 2, pkt 2, w terminie 20 dni od dnia otrzymania ZLECENIA, jest równoznaczne z niewykonaniem umowy i przepadkiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego.

§ 7

1.  Strony ustalają, że Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy       kwotę w wysokości 5% ceny ofertowej, określonej w § 4, co stanowi ………………….. zł,

w formie ................................................

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę      zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego.

3.  Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania      przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone roboty:

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - w czynnym obiekcie szpitalnym w sposób umożliwiający jego funkcjonowanie      i nie powodując zaburzeń jego funkcji oraz nadmiernej uciążliwości dla normalnej jego działalności.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie      30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez  pisemnej zgody Zamawiającego.

§11

Umowę zawiera się na czas określony: tj. na 36 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 12

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia        29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655        ze zmianami) i przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy